Stadt Zürich
Tiefbauamt
Realisierung 2
Werdmühleplatz 3
8001 Zürich

Tel. +41 44 412 42 12
Fax +41 44 412 23 89
http://www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

Ihre Kontaktperson:
Renato Kienberger
Direktwahl +41 44 412 41 70
renato.kienberger@zuerich.ch

Ingenieurunternehmungen

Zürich, 18. August 2017 kir

Standardtraktanden Bausitzungen

Folgende Standardtraktanden sollen in den Bausitzungsprotokollen berücksichtigt werden:

01 Protokollgenehmigung

02 Organisatorisches / Notfalltelefon / Abwesenheiten und Stellvertreter

03 Projektierung

04 Stand der Arbeiten

05 Bauprogramm / Termine

 (speziell beachten: Veranstaltungen)

06 Bauphasen / Verkehrsführung

 (speziell beachten bei Verkehrsführung: öV, MIV, Fahrrad, Fussgänger)

07 Bauausführung / Technisches / Werke

08 Qualität / Sicherheit

 (speziell beachten: Belegung Installationsflächen, Arbeitssicherheit)

09 Risiken / Massnahmen

10 Kosten

 (speziell beachten: Einhaltung Kredit und Vergaben der Werke)

11 Verschiedenes / Nächste Sitzung

12 Pendenzenliste

Freundliche Grüsse

Renato Kienberger

Leiter Realisierung 2

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kopie an: |  |